| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Présentation |  |  |

1. Présentation :

  - Le « métré »

L’art du "métré" a toujours été inséparable de "l’acte de construire".

En effet, il n’est pas d’ouvrage qui n’ait été construit sans qu’on ne se soit préoccupé de sa qualité, des quantités et des coûts des différents travaux à réaliser.

Le "métré" consiste donc à analyser qualitativement et quantitativement l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des projets afin de pouvoir, en fin de compte, en déterminer le prix.

Nous noterons que le "métré" est directement lié aux différentes technologies, puisqu’il s’appuie sur une connaissance approfondie des matériaux, de leurs mises en oeuvre, ainsi que de la manière dont les travaux sont conduits.

Ces études nécessitent des qualités diverses :

- Scientifiques, pour les connaissances mathématiques de base des calculs des quantités et de l’étude de prix.

- Techniques, par la connaissance des matériels et matériaux ainsi que leurs conditions d'emploi et de mise en œuvre.

- Pratiques, par les qualités d'observation et de déduction nécessaires au choix des quantités.

- Rigueur, pour l’établissement des prix de vente unitaires hors taxes des ouvrages élémentaires.

  - Les métreurs / T.E.C (Techniciens Economistes de la Construction)

Héritiers des géomètres Egyptiens, des arpenteurs Romains, et des toiseurs du grand siècle, les métreurs sont des techniciens du bâtiment (et des T.P.) spécialisés en matière d’économie de la construction.

Analystes, statisticiens, principalement en matière de prescription de travaux et de coût de la construction, ils sont aussi étroitement concernés par la gestion et l’économie des chantiers et des entreprises.

Il en existe quatre grandes catégories :

- Les "métreurs en ville", qui louent leurs services aux différents acteurs de l’acte de construire (maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvres, entrepreneurs...etc).

Entrent dans cette catégorie ceux pratiquant au titre de profession libérale et ceux salariés d’un cabinet.

- Les "métreurs d’entreprises", salariés des entreprises.

- Les "vérificateurs" d’administrations ou de grandes entreprises privées.

- Les "assistants de concepteurs", métreurs salariés ou associés avec les architectes ou les bureaux d’études architecturaux.

Les deux premières catégories sont les plus importantes en nombre.

Les rôles des T.E.C. et les tâches respectives qu’ils ont à accomplir sont donc très variables. Nous noterons qu’elles se situent à tous les stades de l’acte de construire, qu’elles sont très variées.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Présentation |  |  |

  - Unités et arrondis utilisés :

# Les unités

# Les arrondis :

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### RECHERCHE DES QUANTITES D’OUVRAGES ELEMENTAIRES |  |  |

2. Recherche des quantités d’ouvrages élémentaires :

# L’avant - métré :

On devra  différentier les appellations :

- avant - métré : pour les travaux quantifiés sur plans,

- métré : pour travaux quantifiés à partir des relevés d’ouvrages existants.

# L’avant - métré, comme le métré ont pour objet le calcul détaillé des diverses quantités d'ouvrages élémentaires.

# Le métreur doit être méthodique dans la réalisation de son avant - métré :

# L’avant métré doit suivre l'ordre chronologique des travaux

# L’avant métré doit suivre un ordre logique (exemple : Façade Est puis Sud, puis Ouest, puis Nord), et reprendre toujours le même pour une étude.

# Exemple :

# Débroussaillage, dégagement du sol

# Bâtiment A

# Terrassement détaillé en descendant

# Fondations détaillées en montant

# Murs du soubassement (longitudinaux, transversaux, refends ou Nord, Sud …)

# Plancher bas de rez-de-chaussée

# Murs de rez-de-chaussée (longitudinaux, transversaux, refends ou Nord, Sud …)

# Plancher haut du rez-de-chaussée

# Murs du 1er niveau

# …

# Les outils de l’avant - métré

# Le métreur doit connaître précisément le travail à réaliser. Il dispose pour cela des outils suivants :

# Les plans

# C.C.T.P ou à défaut le descriptif des ouvrages

# Le C.C.T.P, élément essentiel, répond à la question suivante (il ne concerne que l’entreprise) :

# Comment ?	 mise en œuvre (prescriptions liées à la qualité à obtenir, choix, …)

# Le descriptif répond aux questions suivantes (il concerne l’entreprise et le client) :

# En quoi ?	 matériaux, composants

# Où ?		 localisation

# Dans le cas où on ne dispose ni du C.C.T.P ni du descriptif des ouvrages (marchés privés essentiellement), il faudra rechercher attentivement les différents O.E à partir d’une identification préalable des différents éléments d’ouvrages à construire.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### RECHERCHE DES QUANTITES D’OUVRAGES ELEMENTAIRES |  |  |

# Les démarches indispensables de l’avant - métré :

# La réalisation d’un avant-métré sera conduite en respectant les démarches suivantes :

| # 1 | # S’imprégner des prestations demandées et des particularités des plans : # Lire attentivement le C.C.T.P / descriptif de l’ouvrage # Rechercher la documentation nécessaire ou exploiter celle existante ou se reporter aux D.T.U (Documents techniques unifiés) et aux normes françaises Afnor (Association française de normalisation) ou au R.E.E.F (Recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et marchés de bâtiment en France). | # Prendre des notes sur une feuille à part pour les points qui semblent importants. # Prendre des notes en mettant les références indiquées ou les numéros d’article, le conditionnement pour la livraison… # Faire des croquis ou des schémas pour faciliter la compréhension du travail demandé. |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Liste ordonnée (brouillon) des ouvrages élémentaires (O.E) à analyser : # Repérer les O.E à quantifier : # En utilisant le C.C.T.P ou à défaut le descriptif des ouvrages. # En identifiant les différents éléments d’ouvrages à construire si absence de C.C.T.P/descriptif. # Faire une liste ordonnée selon un ordre logique | # Surligner ou colorier les éléments de même nature. Changer de couleur pour un autre élément et ainsi de suite. # Nota : les différents O.E correspondent en grande majorité à ceux dont l’entreprise possède le prix dans son bordereau. |
| # 3 | # Analyse sans calcul des différents O.E : # Rédiger les textes définissant la prestation de l’entreprise. # Faire l’avant - métré, en précisant les unités de chaque quantité et en faisant apparaître toutes les dimensions utilisées pour le calcul ultérieur du résultat. | # Recherche des dimensions manquantes sur les plans : # Dimensions « Dans Œuvre » (D.O) ou « Hors Œuvre » (H.O) # Hauteur sous plafond # Hauteur d’allège ou de retombées de poutres # Epaisseur de l’isolant, d’enduit, des cloisons… # Pointer au fur et à mesure sur les plans les O.E étudiés |
| # 4 | # Faire et vérifier les calculs | # Attention aux erreurs de frappe, il faut avoir une idée du résultat que l’on cherche. |

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### RECHERCHE DES QUANTITES D’OUVRAGES ELEMENTAIRES |  |  |

# Présentation des calculs :

# La présentation des calculs se fait sous forme de tableau. Par soucis de simplification, nous allons utiliser deux des modèles les plus courants :

# a/ Présentation en « Timbre »

| # N° | # Index | # Description des prestations vendues des O.E | # Détail des calculs | # U # (Unités) | # Qtés # (Quantités) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # L1 | # Fabrication et mise en place des poteaux préfabriqués (200x200) | # 1,50 # 2,50 # 1,80 # 3,46 # Ensemble (ou total) _______________= | # ml | # 9,26 |
| # 2 | # S1 | # Réalisation du mur de la façade EST en agglos y compris l’enduit intérieur | # 2,00 # 3,00 # Ens. = 5,00 # x 2,50ht____________= 12,50 | # m2 | # 7,81 |
|  | # S2 |  | # A déduire (porte ou fenêtre…) # 2 x 0,80 = 1,60 # 1 x 0,70 = 0,70 # Ens.= 2,30 # x 2,04ht_______= 4,69 # Reste = |  |  |
| # 3 | # V3 | # Terrassement et transport des terres sur site de stockage | # 10,00 Lg. x 5,00 lg. x 2,50 ht # Ens. _____= | # m3 | # 125,000 |

# b/ Présentation en colonne

| N° | Index |  | Description des prestations vendues des O.E |  | Détails des calculs |  |  | U |  | Dimensions (m) |  |  |  | Nombre | Quantités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | l | h |  |  |
| 1 | V1 |  | Réalisation d'un pied de la table de Jardin sans la pose |  |  |  |  | m3 |  | 0,704 |  | 0,715 | 0,060 | 1 | 0,030 |
|  | V2 |  |  |  | Trapèze N°1 à déduire (0,06+0,064)/2=0,062 |  |  | m3 |  | 0,087 |  | 0,062 | 0,060 | -1 | -0,0003 |
|  | V3 |  |  |  | Trapèze N°2 à déduire (0,064+0,504)/2=0,284 |  |  | m3 |  | 0,284 |  | 0,270 | 0,060 | -2 | -0,009 |
|  | V4 |  |  |  | Trapèze N°3 à déduire (0,175+0,715)/2=0,445 |  |  | m3 |  | 0,445 |  | 0,220 | 0,060 | -2 | -0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total partiel (m3): |  | 0,009 |

# Nota : Le numéro d’article suit généralement l’ordre chronologique, sinon la numérotation se fera en fonction du C.C.T.P ou du descriptif fourni.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### RECHERCHE DES QUANTITES D’OUVRAGES ELEMENTAIRES |  |  |

# Devis Quantitatif (marché privé) ou cadre de D.P.G.F (marché public) :

Le devis quantitatif ou le cadre de D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ne comporte que les descriptions des prestations vendues ainsi que les quantités à réaliser.

Il suffit donc de réaliser un document résumé extrait de l’avant métré qui reprend seulement :

- le numéro ou la numérotation repère d’article,

- le texte désignant la prestation d’entreprise,

- l’unité de mesurage,

- la quantité finale d’O.E

Pour les devis informatisés, le passage de l’avant métré au devis quantitatif ou au cadre de D.P.G.F. est quasi automatique.

# On réalise alors un tableau récapitulatif des quantités d’ouvrages élémentaires obtenues :

# Devis quantitatif (D.Q)

| # N° | # Description des prestations vendues des O.E | # UNITES | # QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- |
| # 01.02.30 | # Réalisation des cloisons en carreaux de plâtre de 7 cm y compris l’enduit en plâtre de 10 mm sur chaque face | # m2 | # 875,00 |
| # 02.21.10 | # Maçonnage des murs en parpaings creux de 20x20x50 y compris un enduit ciment de 15 mm sur le coté extérieur | # m2 | # 1170,00 |
| # 03.14.08 | # Enduit plâtre sur murs en parpaing coté intérieur | # m2 | # 980,00 |
| # 04.11.05 | # Tube cuivre écroui 18x1 y compris pose et raccords sur les différents appareils | # ml | # 73,00 |

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

3. Etude de prix :

L’étude de prix a pour but de calculer, les prix de vente unitaires hors taxes (P.V.H.T) des ouvrages élémentaires (O.E) afin d’en déduire à l’aide du devis quantitatif le montant total ou partiel des travaux hors taxes (H.T) et toutes taxes comprises (T.T.C).

Cette étude comprend les étapes suivantes :

- Recherche des quantités élémentaires de composants

- Calcul des déboursés horaires de main d’œuvre

- Calcul des coûts hors taxes des matériaux rendus chantiers

- Calcul des coûts d’utilisation des matériels de production affectables

- Calcul des sous-détails de prix en déboursés secs

- Calcul des P.V.H.T et des coûts (recherche du coefficient de vente K)

- Elaboration du devis quantitatif estimatif

# Recherche des quantités élémentaires de composants

  - Recherche des quantités élémentaires de main d’œuvre (M.O) :

Ce sont des temps d’exécution, exprimés en heures de présence ou en heures productives, nécessaires à la main d’œuvre de production pour réaliser une unité d’O.E donnée.

Les temps unitaires sont généralement donnés en heures d’ouvrier moyen.

# Nota : vous devez systématiquement ramener les temps unitaires en heures d’équipes en temps unitaires en heures d’ouvriers si ce n’est pas le cas. Pour cela il suffit de multiplier le temps unitaire d’équipe par le nombre d’ouvriers la composant :

# 0,50 h pour une équipe de 5 ouvriers équivalent à : 5 x 0,50 = 2,50 h pour un ouvrier.

La quantité élémentaire de main d’œuvre correspondante est obtenue en calculant le produit du temps unitaire de main d’œuvre avec la quantité de matériaux nécessaire à l’exécution de l’O.E.

Exemple : Réalisation d’un m2 dalle en B.A (O.E) : T.U du bétonnage = 2,50 h/m3 ; Quantité de béton de l’O.E = 0,200 m3/m2 (voir le calcul ci-après)

    - La quantité élémentaire de M.O pour le bétonnage est : 2,50 x 0,200 = 0,50 h (par m2 de dallage)

  - Recherche des quantités élémentaires de matériaux :

Ce sont les besoins réels en matériaux y compris les pertes, casses ou chutes servant à réalisation d’une unité d’O.E.

# Les pertes, chutes, casses entraînent une majoration des frais engagés par une majoration des quantités approvisionnées (réelles).

# Elles sont estimées en % à partir de statistiques d’entreprises ou d’études techniques.

# Le calcul des quantités réelles élémentaires de matériaux sera différent, selon si les pertes sont données en fonction des quantités élémentaires en oeuvre, ou en fonction des quantités élémentaires à approvisionner (réelles).

# Quantité réelle élémentaire  = quantité élémentaire en oeuvre + pertes

Exemple : On recherche la quantité de béton entrant en compte dans la réalisation d’un m2 de plancher en B.A de 20 cm d’épaisseur sachant que la perte pour le béton est estimée à 5% :

# La quantité de béton en œuvre est de : 1x1x0,20 = 0,200 m3 par m2 de plancher.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# 1er cas : les pertes sont données en fonction des quantités en oeuvre :

| # Quantité élémentaire en œuvre | # Pertes | # Quantité réelle élémentaire |
| --- | --- | --- |
| # 0,200 m3 | # 5% | # 0,200 x 1,05 = 0,210 m3 |

# 2ème cas : les pertes sont données en fonction des quantités réelles :

| # Quantité élémentaire en oeuvre | # Pertes | # Quantité réelle élémentaire |
| --- | --- | --- |
| # 0,200 m3 | # 5% | # 0,200 / 0,95 = 0,211 m3 |

  - Recherche des quantités élémentaires en matériel :

Ce sont les besoins réels en matériel de production pour réaliser une unité d’O.E donnée, comprenant la part normale de temps morts (tracé au sol, nivellement,…) inhérents à la réalisation mais pas les immobilisations prolongées.

La quantité élémentaire en matériel correspondante est obtenue en calculant le produit du temps unitaire d’utilisation du matériel avec la quantité de production nécessaire à l’exécution de l’O.E.

Exemple : Réalisation d’un ml de fouille en rigole de 60 cm de profondeur et de 40 cm de largeur avec un tractopelle pour un terrain rocheux fracturé : T.U = 0,60 h/ml :

    - Quantité élémentaire = 0,60 x 1 = 0,60 h (par ml de fouille en rigole)

  - Recherche des besoins élémentaires en matières consommables :

La plus part du temps le coût du aux matières consommables sont directement répercutés dans les frais de chantier.

# Calcul des déboursés horaires (ou coût horaire) de main d’œuvre

- Etude des déboursés horaires (ou coût horaire) de main d’œuvre (D.H) :

Le déboursé horaire main d’œuvre est le coût que doit payer l’entreprise pour une heure de travail de main d’œuvre.

C’est le résultat du rapport suivant :

D.H =Déboursé global de main d'oeuvre pour une période donnéeNombre d'heures productives correspondantes

On distingue trois types de D.H. :

- Le D.H. par catégorie  (voir les différentes catégories professionnelles)

- Le D.H. d’équipe :  =  des D.H. des ouvriers de l’équipe

- Le D.H. moyen d’un ouvrier d’équipe :

D.H moyen d’un ouvrier = D . H de l'équipeNombre d'ouvriers de l'équipe

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

Pour établir les déboursés horaires des ouvriers, selon leurs spécialités, on doit connaître :

- Les salaires bruts des ouvriers par qualification

- La proportion d’heures supplémentaires

- Le montant des primes diverses

- Les avantages en nature (nourriture, logement)

- Les indemnités et remboursement de frais

- Le pourcentage des charges salariales (C.S)

- Les congés payés (C.P.)

- Les jours fériés (J.F.), chômés sans diminution de salaire

- Les repos hebdomadaires, samedis et dimanches en principe dans le B.T.P.

- Les absences exceptionnelles, rémunérées et non remboursées à l’employeur

- Les ponts rémunérés et non récupérés

- Les repos compensateurs obligatoires (R.C.o)

- Les repos compensateurs de remplacement (R.C.r), qui permet de remplacer le paiement des H.S. et/ou de leur majoration.

- Les temps improductifs (T.I.)

- Durée légale du travail :

# Durée légale hebdomadaire : 35 h

Equivalence des durées du travail

| Année | Mois | Semaine | Jour |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 mois | 4,3 semaines | 5 jours | 7 h |
| 52 semaines | 21 jours | 35 h |  |
| 260 jours | 151,67 h |  |  |

- Le taux horaire de base (T.H.B)

# C’est le salaire horaire brut de base qui correspond à l’horaire hebdomadaire légal (sans heure supplémentaire) : 35 h par semaine, en fonction de la qualification de l’ouvrier.

# La fédération du B.T.P édite un document par département dans lequel les taux horaires de base sont fixés en fonction de l’échelon de l’ouvrier.

Le paiement mensuel des salaires est obligatoire dans toutes les professions visées à l’article L131-2 du code du travail, en particulier dans le bâtiment.

- Les heures supplémentaires :

Ce sont les heures rémunérées en plus du salaire mensuel lorsqu’elles sont effectuées en plus de l’horaire convenu.

- Majoration de 25%  de la 36ème à la 43ème  heure incluse

- Majoration de 50%  à partir de la 44ème heure

- Majoration de 100% pour le travail de nuit (21h à 6h), Dimanches et jours fériés

Exemples :

On détermine l’incidence de la majoration des heures supplémentaires (Is) en % du taux horaire de base :

Pour 36 h par semaine : 	T.H.B = 7,22 €/mois ;

Is = (0,25 x 1 / 36) x 100 ≈ 0,7 %

# De même:  	37 h   Is = 1,35%

# 38 h   Is = 1,97%

# 39 h   Is = 2,56%

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

- Les temps improductifs T.I

Ce sont des temps rémunérés sans travail, souvent exprimés en % du temps de présence

Ex. : visite médicale, …

- Les indemnités et les primes

Les primes et gratifications sont des récompenses en argent assujetties aux charges salariales.

Les avantages en nature sont à intégrer aux déboursés assujettis aux charges.

Les indemnités ou remboursements de frais peuvent être non soumis en partie aux charges salariales :

- indemnités de panier ( repas sur place, sur chantier)

- indemnité de repas ( repas pris au restaurant)

- indemnités de déplacement : distance de plus de 50 km ou plus de 1h30 de trajet.

- Indemnités diverses : chômage, licenciement,

- Les charges salariales et professionnelles

CSG, sécurité sociale, retraite complémentaire, chômage, taxe d’apprentissage, formation professionnelle,…

- Les repos compensateurs

Un repos compensateur obligatoire (RCO) et dû (temps ou argent) au salarié au-delà d’un certain volume d’heures supplémentaires.

# Calcul des coûts hors taxes des matériaux rendus chantiers

La valeur de chaque matériau rendu chantier est un élément essentiel à déterminer avec le coût de la main d’œuvre, dans la composition des prix. Cette valeur est calculée hors taxe.

Ce calcul doit être effectué en dehors de celui des déboursés d’ouvrages, généralement en étude préliminaire.

# Eléments à prendre en considération

# La détermination d’un coût hors taxes d’un matériau rendu chantier fait entrer en jeu les éléments suivants :

- Valeur d’achat hors taxes (H.T) nette de remise

- Frais d’emballage et de conditionnement

- Frais de transport

- Frais de manutention (chargement et déchargement)

- Frais relatifs aux assurances

- Certains frais financiers

- Certaines charges complémentaires

# Nota : Les incidences des pertes, casses, chutes, etc… sont rajoutées au niveau des quantités mises en 	 œuvre et non sur le coût hors taxe rendu chantier.

# Etude des valeurs d’achat hors taxes nettes de remises :

# Les prix sont hors taxes, c’est à dire sans la T.V.A :

# T.V.A en France métropolitaine 			: 19,6 %

# T.V.A  dans les D.O.M				: 8,5 %

# T.V.A  Travaux de rénovation et d’entretien 	: 2,1%

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# On doit aussi tenir compte des avantages accordés par le vendeur :

# Remises pour quantités importantes, fidélité, etc…

# Facilités liées à des conditions particulières de paiement (escompte)

# Etude du transport et de la manutention :

# Il y a trois solutions possibles pour transporter et manutentionner:

# Le fournisseur

# Un transporteur (spécialiste des livraisons)

# L’entrepreneur

# Les frais engagés sont assimilables à un coût supplémentaire. Ces frais s’appliquent aux quantités approvisionnées ou quantités à commander (pertes incluses) et non aux quantités en œuvre ou quantités nécessaires.

# ● Si les frais sont engagés par le fournisseur ou un transporteur, ils figurent en clair sur sa facture ; Il faut donc reprendre le montant facturé et le ramener à l’unité de matériau avant de l’ajouter à la valeur d’achat.

# Exemple : transport de sable : 68€ pour 9m3 : 68 / 9 = 7,56 €  pour 1 m3 de sable

# ● Si les frais sont engagés par l’entreprise, ils sont estimés en D.S (puisque c’est un coût supplémentaire) puis ramenés à l’unité de matériau avant d’être ajoutés dans la colonne correspondante :

# Exemple : déchargement de 500 sacs de ciment : 3 heures de main d’œuvre pour 2 ouvriers, sachant qu’un ouvrier coûte 14,48€ par heure à l’entreprise.

# Incidence du déchargement : ((14,48x3)x2 )/ 500 = 0,17 € par sac.

# Etude des charges complémentaires :

# Ces charges ont pour origine :

# Assurance pour matériau nouveau

# Assurance sur approvisionnement

# Frais relatifs à des matériaux importés : octroi de mer

# Etc.…

# Il faut calculer l’incidence unitaire, puis la rajouter dans le calcul de la valeur hors taxe du matériau rendu chantier.

# Tableau de synthèse :

| # Désignation | # U | # Valeur d’achat # € / U | # Transport # € / U | # Manutention # € / U | # Charges complémentaires # € / U | # Coût H.T rendu chantier # € / U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# Calcul des coûts d’utilisation des matériels de production affectables :

Deux éléments sont nécessaires au calcul du coût d’utilisation d’un matériel de production :

- la somme des dépenses engagées pour l’utilisation du matériel pendant une période,

- la production correspondante.

# Coût d’utilisation du matériel de production (€/h, €/km, ... )  =

Les dépenses constituant les coûts d’utilisation varient en fonction du type de matériel et des conditions de son emploi.

  - Nature des dépenses à prendre en compte

Dans le cas des matériels de production quatre dépenses principales sont à considérer :

- l’amortissement (ou les frais de location),

- l’entretien et les réparations,

- les matières consommables (carburants, lubrifiants,),

- les frais complémentaires (assurance...).

Les frais de main d’oeuvre de conduite peuvent être intégrés à ces coûts.

Il convient toutefois de les étudier à part.

  - Estimation de la production

Il existe trois moyens principaux pour estimer une production :

- les rapports de chantier ou d’activité, qui doivent préciser les conditions du travail,

- l’expérience des conducteurs de travaux et conducteurs d’engins,

- les données des constructeurs, souvent optimisées.

# Calcul des sous-détails de prix en déboursés secs :

Chaque sous-détail fera l’objet d’une étude méthodique comportant 5 phases :

1/ bilan des composants du prix étudié,

2/ recherche ou étude, puis report des quantités élémentaires de composants,

3/ recherche ou étude, puis report des déboursés unitaires correspondants,

4/ calcul des parts de composants, puis du D.S. de l’unité d’O.E. ou de l’O.E.,

5/ calcul du (ou des) P.V.H.T. correspondants à reporter dans le D.Q.E :

. soit en utilisant les pourcentages majorateurs de charges complémentaires et bénéfice,

. soit en utilisant un coefficient de P.V.H.T. applicable aux D.S. des O.E (coefficient k).

En présence d’"O.E. composites" faisant appel à des "composants complexes" (béton par exemple, dans le cas d’élément préfabriqué en B.A. / mortier, dans le cas d’une maçonnerie, d’un enduit ou d’une chape), il convient d’évaluer préalablement chaque composant complexe en D.S. matériaux seuls (sous-détails primaires) ; la main d’œuvre étant directement prise en compte de manière apparente au niveau du sous-détail final.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# Calcul des sous détails  primaires :

# Lors de la construction d’un ouvrage, on va retrouver généralement des similitudes entre des bétons, mortiers, enduits, du coffrage… de différents éléments de ce bâtiment, mais aussi d’autres ouvrages.

# Pour simplifier les calculs, on va donc rechercher le déboursé sec unitaire de ces composants, que l’on utilisera alors, pour le calcul des déboursés secs unitaires d’ouvrages élémentaires.

# Pour calculer un déboursé sec unitaire primaire, on va établir un sous-détail primaire.

# Exemple : Calcul d’un déboursé sec d’un m3 de béton  type B1

# Sous détail primaire

| N° | Désignation | U | Quantité | Déboursés unitaires | Déboursés secs (D.S) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Matériaux | Main d’œuvre | Matériel |
| B1 | Sable | m3 | 0,420 | 12,70 | 5,33 |  |  |
|  | Gravier | m3 | 0,841 | 10,85 | 9,12 |  |  |
|  | ciment | t | 0,350 | 106,72 | 37,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | 51,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 51,80 € |  |  |

# Explications complémentaires pour les sous détails primaires et sous détails élémentaires :

# Unité (U) : celle correspondant au coût unitaire de l’élément étudié

# Quantité (Q) : celle de l’élément fourni par le C.C.T.P (ou par de la documentation technique) pour la réalisation de l’ouvrage unitaire étudié :

# Pour réaliser 1 m3 de béton, il faut : 420 l de sable, 841 l de gravier, 350 kg de ciment.

# Déboursé unitaire (D.U) : c’est le coût hors taxes de l’unité de l’élément calculé. Pour la main d’œuvre on utilisera le déboursé horaire, pour les matériaux on utilisera les coûts hors taxes rendus chantier et pour les matériels le coût d’utilisation.

# Exemple : 1 m3 de sable = 12,70 €

# Calcul des sous détails unitaires élémentaires :

# Pour chaque ouvrage élémentaire (poteau, poutre, fondation, plancher, voile…) décrit dans le cahier des clauses techniques particulières, (C.C.T.P), on va calculer son déboursé sec unitaire correspondant (m2 de plancher, ml de voile,...).

# Pour calculer un déboursé sec unitaire d’ouvrage élémentaire on va établir un sous-détail.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# Exemple : Déboursé sec d’un m2 de plancher de type P1

# Sous détail unitaire élémentaire

| N° | Désignation | U | Quantité | Déboursés unitaires | Déboursés secs (D.S) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Matériaux | Main d’œuvre | Matériel |
| P1 | Mise en œuvre du plancher | h | 1,50 | 12,91 |  | 19,37 |  |
|  | Fabrication du béton | h | 0,21 | 13,26 |  | 2,78 |  |
|  | Mise en œuvre du treillis | h | 0,50 | 13.67 |  | 6,84 |  |
|  | Hérisson 20/40 | m3 | 0,154 | 8,38 | 1,29 |  |  |
|  | Polystyrène | m2 | 0,49 | 2,08 | 1,02 |  |  |
|  | Sable 3/5 | t | 0,035 | 16,12 | 0,56 |  |  |
|  | Film Polyane | m2 | 1,05 | 0,13 | 0,14 |  |  |
|  | Béton type B1 | m3 | 0,083 | 51,80 | 4,30 |  |  |
|  | Treillis soudé | kg | 1,900 | 1,56 | 2,96 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,27 | 28,99 |  |
|  |  |  |  |  | 39,26 € |  |  |

# Calcul des P.V.H.T et des coûts (recherche du coefficient de vente K) :

# Composants du prix de vente hors taxes (P.V.H.T) :

- Les P.V.H.T : Ils sont obtenus à partir des "coûts de revient prévisionnels" (C.R. prévis.), auxquels on ajoute la "marge de Bénéfice et aléas" (B. & a.) choisie pour l’opération.

# P.V. H.T =  C.R.  +  B. & a

## ► Le bénéfice (B) est la marge que s’attribue l’entreprise ;

## ► Les aléas (A) sont les imprévues qui peuvent retarder le chantier.

## B&A sont évalués en euros ou en % du prix de vente hors taxe.

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

## Le coût de revient (C.R) : Il est la somme du coût de production (C.p), des frais d’opération (F.op) et des frais généraux (F.G)  :

## C.R = C.p + F.op + F.G

## ► Les frais d’opération ( F.op ) sont les dépenses affectables à un ouvrage donné :

## Frais de marché

## frais exceptionnels

## Exemple : frais de bureau de contrôle

## ► Les frais généraux ( F.G) sont les frais nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. On les classe en deux catégories :

## Les frais d’études (conception des devis) ainsi que les frais d’exploitation (dépenses communes à l’ensemble des chantiers)

## les frais de siège : frais d’organisation et de gestion de l’entreprise

## Le coût de production (C.P) : Il est quant à lui un coût à l’image de la production sur chantier, il va reprendre les déboursés secs (D.S) et les frais de chantier (F.C) :

## D.S +  F.C = C.p

## ►Les D.S sont ceux établis précédemment par sous détails.

## ►Les frais de chantier (F.C) sont les dépenses imputables à l’ensemble des travaux du chantier et qui ne peuvent être affectées à l’exécution d’un ouvrage élémentaire précis.

## Ils comprennent plusieurs postes :

# Personnel d’encadrement : personnel non affecté à des tâches de production

# Main d’œuvre indirecte ; installation, entretien,

# Frais de matériel non affecté à un ouvrage élémentaire : amortissement ou location

# Frais d’installation et de repliement de chantier

# Fournitures complémentaires de chantier : eau, électricité,

# Intervenants extérieurs : laboratoire, géomètre

# Compte prorata

# Comme les D.S, ils s’analysent dans un grand sous détail et se récupèrent grâce à % des D.S.

# Calcul du coefficient de vente (K) :

## Le coefficient de vente est la valeur à appliquer sur le D.S de l’ouvrage élémentaire pour obtenir son prix de vente hors taxes.

## Rappel : 			P.V.H.T = D.S+ F.C + F.op + F.G + B&A

## Les différents frais sont généralement établis en % du déboursé sec ou du P.V.H.T :

## Exemple :

## F.C = a % D.S          F.op = b %  P.V.H.T	        F.G = c %  P.V.H.T   	   B&A = d % P.V.H.T

# D’où : 			P.V.H.T = D.S + a % D.S +(b + c +d)% P.V.H.T  Þ

## Que l’on transforme en :			P.V.H.T  = K ´ D.S

# Avec :			 K =    1+ a %1−(b+c+d)%

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# Elaboration du devis quantitatif estimatif :

Le D.Q.E. (ou le D.P.G.F.) est élaboré à partir du D.Q. (ou du cadre de D.P.G.F. à compléter) auquel on ajoute deux colonnes : "P.V.H.T." et "montants".

Voici les fonctions des différentes colonnes :

- Colonnes "N° à Quantités" :

Ces colonnes ont la même fonction que précédemment pour l’avant-métré mais le détail des calculs ne figure pas (comme pour le D.Q. ou le cadre de D.P.G.F. à compléter).

- Colonne "P.V.H.T." :

Cette colonne sert à noter les prix de vente hors taxes des l’unités d’ouvrages élémentaires issu :

. De l’étude de prix d’entreprise (K x D.S),

. Du bordereau de prix préétabli par l’entreprise, (statistique de prix reconductible)

- Colonne "montants" :

Cette colonne sert à noter le montant partiel H.T résultant du produit de la quantité d’O.E par le P.V unitaire H.T.

# Le total des montants H.T. des ouvrages élémentaires inscrits dans cette colonne représente le "montant total H.T. de l’ouvrage".

# En final, au montant total H.T, il convient d’appliquer la majoration correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A). On obtient alors le montant total toutes taxes comprises (T.T.C).

# Montant total T.T.C = Montant total H.T + T.V.A

# Exemple : (on prend K = 1,4855)

# Devis quantitatif estimatif (D.Q.E)

| N° | Désignation | U | Quantité | P.V.H.T € / U | Montants partiels H.T € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Plancher de type P1 | m2 | 264,00 | 58,32 | 15396,48 |
| V1 | Voiles de type V1 | ml | 120,00 | 71,95 | 8634,00 |
| V2 | Voiles de type V2 | ml | 148,00 | 75,76 | 11212,48 |
| Po | Poutres désignées Po | ml | 63,20 | 36,47 | 2304,90 |
|  |  |  | Montant total hors taxe : |  | 37547,86 € |

# T.V.A (Réunion : 8,5%) = 3191,57 €

# Montant total T.T.C	= 40739,43 €

| REALISATION DES OUVRAGES | 1ère S.T.I GC | T S.T.I GC |
| --- | --- | --- |
| ## Métré / Etude de prix | Cours | TD |
| ### Etude de prix |  |  |

# SCHEMATISATION DE L’ETUDE DE PRIX LORS DE L’ELABORATION D’UN DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

SERVICE Technique

Entreprise

SERVICES : ADMINISTRATIF – COMPTABLE – COMMERCIAL & FINANCIER

Ensemble des documents relatifs au chantier et documents statistiques issus des travaux antérieurs

Main d’œuvre directe

Frais d’encadrement et de personnel non directement productif

MAITRE D’OEUVRE

Montant total T.T.C

Plans / Détails

Descriptif

C.C.T.P

Devis

Quantitatif

Elaboration

Ou

Vérification si fourni

Montants

partiels

Qté1 x PV1   	=

Qté2 x PV2   	=

Qtén x PVn  	=

Montant total H.T

D.Q.E

Client

Montant T.V.A

+

Matériaux

Matériel

Matières consommables

DEBOURSES SECS

D.S

FRAIS DE CHANTIER

F.C

Frais complémentaires

Frais d’installation et de repliement

Frais de matériel non affectable

+

=

COÛT DE PRODUCTION

C.p

Coût de production

C.p

Frais d’opération

F.op

Frais généraux

F.G

+

+

=

COÛT DE REVIENT

C.R

Coût de revient

C.R

Bénéfice et aléas

B&A

+

=

PRIX DE VENTE HORS TAXES UNITAIRE

P.V.H.T